Análisis de Stakeholders — Proyecto Integrador de IA

Proyecto: Generación de los puntos más peligrosos de Ecuador para detectar zonas de riesgo para alertar a los turistas para que tomen precauciones usando modelos que puedan predecir los meses de mayores incidentes.

Equipo: Grupo3: Harold Rodrigo Angulo Arellano, Paula Elizabeth Noboa Ramírez

Fecha:20 de septiembre del 2026

1. Identificación de Stakeholders

Primarios

Empresas turísticas ecuatorianas, Turistas nacionales y Turistas extranjeros

Secundarios

MINTUR, BCE, SRI, empresas y plataformas de operadores internacionales que traen flujo de turistas desde fuera del país

Clave

Sponsors o financiadores, expertos del dominio, implementadores técnicos.

| Nombre / Rol | Categoría | Influencia (A/M/B) | Interés (A/M/B) | Necesidades y expectativas | Posibles resistencias | Estrategia de involucramiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agencias de viajes y operadoras turísticas | Usuario final | M | A | Alertas preventivas, rutas recomendadas, información útil para turistas | Riesgo de percepción negativa del destino, resistencia a usar nuevas plataformas | Capacitación y reportes amigables para turismo, alertas por zona y temporada |
| Entidades de Promoción turística (municipalidades, GADs). | Usuario final / sponsor | A | A | Promoción segura del destino, orientación a visitantes, apoyo en marketing turístico | Miedo a afectar la reputación turística local | Integrar alertas a la promoción de destinos y mantener mensajes equilibrados y responsables |
| Hoteles, hostales y redes de alojamiento | Usuario final | M | A | Información de riesgo por sector, seguridad para visitantes, planes de contingencia | Miedo a afectar la imagen del destino, falta de interés en nuevas herramientas | Miedo a afectar la imagen del destino, falta de interés en nuevas herramientas |
| Turistas nacionales y extranjeros | Usuario final | B | A | Información clara, oportuna y fácil de entender sobre riesgo en destinos | Desconfianza en la información, sobreinter_pretación de alertas | Diseñar app o web con mensajes simples, visualización intuitiva y recomendaciones prácticas |
| Consultores IA/equipo técnico | Implementador técnico | A | A | Oportunidades de innovación, desarrollo de soluciones escalables | Dependencia de licencias, riesgo de sobrecostos, desafíos de integración | Contratar servicios especializados o crear alianzas estratégicas con proveedores tecnológicos |

Categoría: Primario / Secundario / Clave.

2. Matriz de Influencia / Interés

|  | Interés Bajo | Interés Alto |
| --- | --- | --- |
| Influencia Alta | NA | *Entidades de Promoción turística (municipalidades, GADs) *Consultores IA/equipo técnico |
| Influencia Baja | NA | *Turistas nacionales y extranjeros *Agencias de viajes y operadoras turísticas *Hoteles, hostales y redes de alojamiento |

Stakeholders en "Gestionar de cerca": Entidades de Promoción turística (municipalidades, GADs)

Stakeholders en "Mantener satisfecho": NA

Stakeholders en "Mantener informado": Turistas nacionales y extranjeros, Agencias de viajes y operadoras turísticas. Hoteles, hostales y redes de alojamiento

Stakeholders en "Monitorear": NA

3. Plan de Comunicación Diferenciado

| Stakeholder | Canal | Frecuencia | Mensaje clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Agencias de viajes y operadoras turísticas | Online | Semanal | Queremos acompañar la planificación de viajes con información basada en datos para reducir riesgos y mejorar la experiencia turística. Nuestra solución ayuda a identificar zonas de mayor riesgo y los meses de mayor incidencia, permitiendo que las agencias ofrezcan rutas, destinos y recomendaciones más seguras para sus clientes. |
| Entidades de Promoción turística (municipalidades, GADs). | Online | Mensual | Este proyecto aporta una herramienta estratégica para promocionar destinos turísticos con mayor responsabilidad y seguridad. Al identificar zonas de riesgo y periodos de mayor incidencia, las entidades pueden diseñar mejores políticas, campañas y estrategias de prevención sin afectar la promoción del destino. |
| Hoteles, hostales y redes de alojamiento | Online | Semanal | Proporcionamos información geoespacial para anticipar riesgos en áreas cercanas a hoteles y puntos turísticos. Esto permite mejorar la seguridad de huéspedes, reforzar la confianza y apoyar una atención más proactiva ante posibles emergencias o alertas y una herramienta adicional para el turista que se aloja. |
| Turistas nacionales y extranjeros | Online | Semanal | Antes de viajar o movilizarse, queremos ofrecerte información útil y clara sobre zonas con mayor riesgo y los meses en los que es recomendable tomar mayores precauciones. La idea es ayudarte a tomar decisiones más seguras, sin generar alarma innecesaria, pero sí empoderándote con información útil. |
| Consultores IA/equipo técnico | Presencial. Online | Diaria | Este proyecto busca desarrollar un sistema inteligente basado en análisis geoespacial y aprendizaje automático para identificar zonas de riesgo y predecir periodos críticos. El objetivo es combinar datos históricos, indicadores geográficos y modelos predictivos para transformar la información en herramientas útiles |

Checklist de Completitud

- Stakeholders primarios, secundarios y claves identificados

- Matriz de influencia/interés completa

- Necesidades y expectativas documentadas por stakeholder

- Resistencias o barreras potenciales identificadas

- Plan de comunicación diferenciado por stakeholder